CAHIER DES CHARGES

DiaMada

Système de gestion des Taxi-Brousse à Madagascar

RAHAJARISON Hasina | NIE : SE20240241 | Niveau : L2 SIO1

# 1. Contexte et Justification

À Madagascar, les transports interurbains appelés taxi-brousse représentent l'un des principaux moyens de déplacement entre les villes. Cependant, l'organisation de ce système reste largement traditionnelle et peu numérisée.

Difficultés identifiées :

- Absence d'informations fiables sur les trajets

- Attente prolongée avant le départ des véhicules

- Mauvaise gestion des places disponibles

- Difficulté pour les passagers d'organiser leurs déplacements

# 2. Problématique

À Madagascar, les taxis-brousse constituent le principal moyen de transport interurbain pour une grande partie de la population, notamment dans les zones rurales et périurbaines où les alternatives sont quasi inexistantes. Malgré leur rôle central dans la mobilité quotidienne, ces services demeurent organisés de manière entièrement manuelle et informelle : les passagers doivent se rendre physiquement en gare routière pour obtenir des informations sur les départs, les places disponibles ou les tarifs, sans aucune garantie de fiabilité. Cette absence de numérisation génère des pertes de temps considérables, une mauvaise gestion des capacités des véhicules et une expérience passager dégradée. Face à l'essor progressif de l'accès à Internet et aux smartphones à Madagascar, la question se pose : comment concevoir une solution numérique adaptée aux réalités locales — contraintes de connectivité, faibles ressources techniques — permettant de moderniser la gestion des taxis-brousse, d'optimiser le remplissage des véhicules et de faciliter l'accès à l'information pour les passagers ?

# 3. Objectifs du Projet

## Objectif général

Développer une application web permettant de gérer et d'optimiser les trajets des taxis-brousse.

## Objectifs spécifiques

- Permettre aux utilisateurs de rechercher un trajet

- Permettre la réservation de places

- Optimiser le remplissage des véhicules

- Fournir un tableau de bord pour l'administration

- Analyser les données de transport

# 4. Analyse des Besoins — Méthode MoSCoW

| Priorité MoSCoW | Signification | Besoins concernés |
| --- | --- | --- |
| Must Have | Exigences indispensables, le projet ne peut pas fonctionner sans elles. | ✓ Inscription et connexion des utilisateurs (authentification sécurisée) ✓ Consultation des trajets disponibles (horaires, destinations, places restantes) ✓ Réservation de places à distance ✓ Mise à jour en temps réel des places disponibles ✓ Gestion des trajets par l'administrateur (ajout, modification, suppression) ✓ Stockage sécurisé des données utilisateurs |
| Should Have | Exigences importantes mais non bloquantes pour le lancement. | ✓ Tableau de bord de gestion pour l'administrateur ✓ Algorithme glouton d'optimisation du remplissage des véhicules ✓ Filtrage avancé de la recherche de trajets (date, heure, prix) ✓ Visualisation du taux de remplissage par l'administrateur ✓ Gestion des sessions et sécurité des accès |
| Could Have | Fonctionnalités souhaitables si le temps le permet. | ✓ Notifications de confirmation de réservation ✓ Historique des réservations pour le passager ✓ Statistiques et analyses des données de transport ✓ Interface responsive optimisée pour mobile ✓ Système de notation des trajets |
| Won't Have | Hors périmètre pour la version actuelle du projet. | ✓ Paiement en ligne intégré ✓ Application mobile native (iOS / Android) ✓ Géolocalisation GPS en temps réel des véhicules ✓ Messagerie interne entre passagers et conducteurs ✓ Intégration avec des API de cartographie |

# 5. Description Détaillée des Fonctionnalités

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des fonctionnalités de l'application DiaMada avec leurs caractéristiques détaillées.

| N° | Fonctionnalité | Description | Données manipulées | Acteurs | Résultats attendus | Contraintes techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscription utilisateur | Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte pour accéder aux services. | Nom, prénom, email, téléphone, mot de passe | Passager | Création d'un compte utilisateur. | Unicité de l'email, stockage sécurisé du mot de passe |
| 2 | Connexion utilisateur | Permet à un utilisateur inscrit de se connecter à son compte. | Email, mot de passe | Passager / Admin | Accès au compte utilisateur. | Authentification sécurisée, gestion des sessions |
| 3 | Recherche de trajet | Permet de rechercher les trajets disponibles selon la ville, destination et date. | Ville de départ, destination, date | Passager | Liste des trajets avec heure, prix, places restantes. | Rapidité de la recherche, filtrage correct |
| 4 | Réservation de place | Permet à un passager de réserver une ou plusieurs places pour un trajet. | ID trajet, ID utilisateur, nb de places | Passager | Réservation enregistrée, places mises à jour. | Pas de dépassement de capacité, gestion des transactions |
| 5 | Gestion des trajets | Permet à l'administrateur de créer, modifier ou supprimer des trajets. | Départ, destination, heure, prix, capacité | Admin | Trajet créé, modifié ou supprimé. | Validation des données, MAJ en temps réel |
| 6 | Optimisation remplissage | Algorithme glouton : attribue les réservations au véhicule le plus rempli ayant encore des places. | Liste véhicules, places dispo, réservations | Système | Taux de remplissage amélioré, attente réduite. | Calcul rapide, MAJ données en temps réel |

# 6. Acteurs du Système

## Passager

L'utilisateur principal de l'application.

- Consulter les trajets disponibles

- Rechercher un trajet

- Réserver une place

- Consulter ses réservations

## Administrateur

Gère le fonctionnement global du système.

- Ajouter, modifier, supprimer des trajets

- Consulter les réservations

- Gérer les utilisateurs

- Consulter les statistiques

# 7. Algorithmes et Structures de Données

## Algorithme glouton

Lors d'une réservation, le système sélectionne automatiquement le véhicule ayant le taux de remplissage le plus élevé mais disposant encore de places disponibles.

- Réduction du temps d'attente

- Optimisation du taux de remplissage

- Meilleure organisation des départs

## Structures de données

- Table de hachage (Hash Table) : gestion rapide des utilisateurs

- Liste dynamique (Array/List) : stockage des trajets et réservations

- Heap / File de priorité : identification du taxi-brousse le mieux rempli

# 8. Technologies Utilisées

- Backend : Python / Django

- Frontend : HTML, CSS, Bootstrap

- Base de données : MySQL

- Outils : VS Code, Git

# 9. Contraintes

- Connexion internet instable

- Ressources matérielles limitées

- Durée du projet : environ 3 mois

- Sécurité des données utilisateurs

# 10. Planning Prévisionnel — Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la répartition des 5 phases du projet sur 12 semaines (3 mois), avec le détail des tâches par semaine.

| Tâche/Phase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 — ANALYSE & CADRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étude du contexte et de l'existant Analyse terrain, entretiens, benchmark solutions existantes | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recueil des besoins utilisateurs Interviews passagers et gestionnaires, identification des cas d'usage | ▮ | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction cahier des charges Élaboration CDC, définition périmètre fonctionnel, contraintes techniques |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modélisation des cas d'utilisation (UML) Diagrammes use case, diagrammes de séquence |  |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation du cahier des charges Révision, corrections et validation finale du CDC |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE 2 — CONCEPTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception de la base de données Modèle conceptuel (MCD), modèle logique (MLD), script SQL |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Architecture de l'application Choix architectural MVC, structure des modules Django, API REST |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |  |  |
| Maquettage UI/UX (wireframes) Prototypes des interfaces passager et administrateur |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |  |  |
| PHASE 3 — DÉVELOPPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l'environnement Installation Django, MySQL, configuration Git, environnement de dev |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |  |  |
| Développement Backend — Auth & Utilisateurs Inscription, connexion, gestion sessions, sécurité (hash mot de passe) |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |  |
| Développement Backend — Trajets & Réservations CRUD trajets, système de réservation, contrôle des places disponibles |  |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |  |
| Implémentation algorithme glouton Algorithme d'optimisation du remplissage, file de priorité (Heap) |  |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |
| Développement Frontend — Interface Passager Pages recherche, réservation, consultation historique (HTML/CSS/Bootstrap) |  |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |  |  |  |
| Développement Frontend — Dashboard Admin Tableau de bord, gestion trajets, visualisation statistiques |  |  |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |  |
| PHASE 4 — TESTS & QUALITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests unitaires (Backend) Tests des modèles, vues, API et logique métier |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |  |
| Tests d'intégration Scénarios complets : inscription → recherche → réservation → confirmation |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |  |
| Tests utilisateurs (UAT) Tests terrain avec des utilisateurs réels, recueil des retours |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ |  |  |
| Corrections & optimisations Correction des bugs identifiés, optimisation des performances et de l'UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |  |
| PHASE 5 — DÉPLOIEMENT & DOCUMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction documentation technique Documentation API, schéma BDD, guide d'installation et de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ |  |
| Rédaction manuel utilisateur Guide d'utilisation passager et administrateur, captures d'écran annotées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ | ▮ |
| Déploiement final & recette Mise en production, tests de recette finale, livraison du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▮ |